**第三次会议纪要**

会议主题：后续工作介绍，小组成员分工


会议时间：2022.12.2 21:00-2022.12.2 22:40

会议主持：刘睿泽

参会人员：刘睿泽 梁坤 吕泽超 张桢 杨宜松 陈晓璐

会议内容：

1. 确定各位同学的职位和主要工作



1. 讨论各模块测试内容，补充测试计划并分配相关工作，具体分配如下：

张桢：鼠标右键操作、性能需求


杨宜松：关键字操作、多文件及文件树

吕泽超：键盘操作、用户文档集测试

梁坤：换肤、Debug功能与编译运行

陈晓璐：鼠标滚轮操作、自动缩进、易用性测试

刘睿泽：未保存检测、函数折叠、可靠性测试、信息安全性测试

1. 组长对小组成员的积极性进行了适当鼓励，促进了小组成员学习和工作的热情
2. 商讨并暂时确定了测试用例的书写模板： 

暂未完成工作：确定兼容性测试、维护性测试、可移植性测试内容和工作分配

下一步规划：在12月7日前各组员提交负责的测试方案，由梁坤同学负责整合；12月10日前，各组员学习至少一个测试工具，并提交一至两个测试工具的使用测试用例；之后的时间用于完成实验一和实验二。